МКОУ «Черемисиновская СОШ»

**Протокол**

**заседания штаба родительского общественного контроля по капитальному ремонту школы**

№ 1 от 12.05.2025 г.

**Присутствовали:**

Баженов В.Н. - председатель штаба родительского общественного контроля по капитальному ремонту школы

Семенов А.В.- заместитель председателя, родитель обучающихся школы

Меснянкина О.А.-секретарь, председатель родительского Совета школы

члены:

Барков С.А.-родитель обучающегося

Бурдастых А.Н.-родитель обучающегося

Фомина Е.В.-директор школы

**Повестка:**

1. Составление плана проверки хода капитального ремонта;
2. Обсуждение сроков ремонта.
3. Обсуждение видов работ.
4. Оснащение школы.

**Выступления:**

Фомина Е.В., директор школы, ознакомила присутствующих с проектно-сметной документацией по капитальному ремонту школы. В текущем году предусмотрены средства на капитальный ремонт и оснащение школы за счет федерального, областного и местного бюджетов. На капитальный ремонт школы в результате конкурсных процедур выделено 120 835 782 рубля и 10 мл.рублей–на оснащение. Осуществлять ремонтные работы будет ООО «Стройкомфорт ИБ». Сроки работ с 26.04.2025 по 30.10.2025 года включительно.

Программа капитального ремонта школы позволит комплексно подойти к изменению облика школ и обновлению инфраструктуры, создать более комфортные условия для учеников и учителей.

Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный Штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы. Такие штабы создаются во всех регионах, в них входят педагоги, родители, представители общественных организаций.

**Решение:**

1. Производить контроль после окончания каждого вида работы.
2. Контролировать сроки выполнения работ.
3. Производить контроль поставок школьного оборудования.
4. Итоги проверок опубликовывать на сайте школы и школьном сообществе в ВКонтакте.