МКОУ «Черемисиновская СОШ»

**Протокол**

**заседания штаба родительского общественного контроля по капитальному ремонту школы**

№ 3 от 09.07.2025 г.

**Присутствовали:**

Баженов В.Н. - председатель штаба родительского общественного контроля по капитальному ремонту школы

Семенов А.В.- заместитель председателя, родитель обучающихся школы

Меснянкина О.А.-секретарь, председатель родительского Совета школы

члены:

Барков С.А.-родитель обучающегося

Бурдастых А.Н.-родитель обучающегося

Фомина Е.В.-директор школы

Палехин И.А.-ответственный за строительство на объекте

Локтионова Л.Н.-начальник Управления образования

**Повестка:**

1. Контроль за ходом ремонтных работ, соответствие графику
2. Контроль качества строительных материалов
3. Контроль замены стропильной системы крыши
4. Контроль оштукатуривания стен третьего этажа

**Выступления:**

Меснянкина О.А..- секретарь, председатель родительского Совета школы, отметила высокий процент готовности новой стены пищеблока, которая в течение предыдущего учебного года была в аварийном состоянии.

Барков С.А., родитель обучающегося, обратил внимание на качество работы по утеплению фасада, дал совет строителям по креплению утеплителя на одном из участков неровной стены.

Баженов В.Н.- председатель штаба, уточнил у субподрядчика схему водоотведения школы, дал рекомендации по гидроизоляции труб водопровода.

Палехин И.А.-прораб, рассказал об увеличении объема выполняемых работ на крыше, так как в ПСД была предусмотрена частичная замена стропил, но не указано их точное количество. В итоге заменено более 100 деревянных конструкций крыши.

**Решение:**

1. Производить контроль после окончания каждого вида работы.
2. Контролировать сроки выполнения работ.
3. Производить контроль работ и качества материалов на этапе заливки полов.

3.Итоги проверок опубликовывать на сайте школы и школьном сообществе в ВКонтакте.